安徽工业技术创新研究院

空置及改造房间门窗采购项目

邀标编号：   CG2024 -1

招

标

文

件

招标人：安徽工业技术创新研究院

日期：2024年3月

目  录

一、投标人须知前附表	3

二、投标人须知	5

（一）总则	 5

（二）招标文件的构成	5

（三）投标文件的构成	5

三、招标需求	6

（一）工程量清单	6

（二）投标报价	6

（三）质量要求	6

（四）安全生产要求	6

（五）文明施工要求	7

（六）计量与付款	7

四、评标办法	8

五、投标文件格式	10

投标文件清单	11

（一）投标报价书	12

（二）法定代表人身份证明	13

（三）授权委托书	14

（四）报价清单	15

（五）投入本工程主要人员名单	15

（六）工程施工方案	15

（七）投标人资格审查资料	15

（八）投标人近三年内，在经营活动中无重大违法违规及失信记录声明	15

六、合同范本	16

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：安徽工业技术创新研究院 李工：65393633 王工：65393656 |
| 2 |  |  |
| 3 | 项目名称 | 安徽工业技术创新研究院铝合金门窗改造工程 |
| 4 | 建设地点 | 合肥市长江西路2221号安徽工业技术创新研究院 |
| 5 | 工程名称 | 安徽工业技术创新研究院铝合金门窗改造工程 |
| 6 | 工程内容 | 包含A楼铝合金门窗改造施工内容，详见报价清单。 |
| 7 | 资金来源 | □财政投资 ☑自筹 □其他 |
| 8 | 最高限价 | 人民币15万元（含票） |
| 9 | 计划工期 | 暂定1个月，具体以招标人发布的开工通知为准。 |
| 10 | 质量要求 | 合格。中标人必须服从招标人的质量及其他各项管理。 |
|  | 安全文明要求 | 符合招标人有关规定，详见”三、招标需求（四）、（五）” |
| 11 | 是否允许联合体投标 | □允许 ☑不允许 |
| 12 | 投标人的资格要求 | （1）公司营业执照； （2）法人身份证复印件或代理人复印件及委托函； （3）具有完成该项施工任务的机具、设备等，并按要求配备与工程规模相适应的组织机构及人员； |
| 13 | 资格审查 | □资格预审 ☑资格后审 |
| 14 | 分包 | ☑不允许。 |
| 15 | 中标人数量及划分原则 | 划分为1个标段，确定1个中标人。 |
| 16 | 踏勘现场 | ☑不组织。自行组织踏勘现场 □组织。 现场联系人： |
| 17 | 投标预备会 | ☑不召开。 □ 召开，召开时间： 召开地点： |
| 18 | 是否考察后确定中标人 | □是。开标结束后一周内对中标候选人进行考察，具体考察时间另行通知 ☑否。 |
| 19 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 20 | 投标文件份数 | 两份。投标文件无论中标与否均不退还 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按照招标文件的格式要求编制，文字要清晰，语意要明确。PDF格式投标文件中包含的投标报价书、报价清单、拟投入的人员及机具清单均由投标人的法定代表人（或委托代理人）签名（或签章）且加盖单位公章，业绩证明材料加盖单位公章。法定代表人委托代理人时，应签署委托书。 |
| 22 | 投标文件装订要求 | 投标文件应采用A4纸张规格（附图、附表除外），并逐页标注连续页码。 |
| 23 | 投标有效期 | 投标截止日期后的60日历天。 |
| 24 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许。 |
| 25 | 递交投标文件地点 | 合肥市长江西路2221号安徽工业技术创新研究院B座506室。 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：合肥市长江西路2221号安徽工业技术创新研究院B座506室。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3人。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | □否 ☑是。推荐1-2名中标候选人。 |
| 29 | 评标办法 | □经评审的合理低价法 ☑综合评分法 |
| 30 | 无效投标条款 | 1、投标人资格不符合招标文件规定资格要求的； 2、投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的； 3、未按招标文件要求提供投标报价清单的； 4、投标人恶意串通投标情形的； 5、投标人投标报价经评标委员会评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的； 6、投标人擅自修改招标清单的。 7、法律、法规规定的其它情况。 |
| 31 | 其他要求 | 1、投标人工程施工业绩需提供以下材料作为确认依据： 业绩证明材料指签订的合同（中标后若发现业绩造假，则中标无效，投标人近三年内，在经营活动中无重大违法违规及失信记录。） |

## 二、投标人须知

### （一）总则

1.1、本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的招标项目

1.2、投标费用：投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### （二）招标文件的构成

2.1、投标人须知前附表

2.2、投标人须知

2.3、招标需求

2.4、评标办法

2.5、投标文件格式

2.6、合同范本

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

### （三）投标文件的构成

3.1、投标文件资料清单

3.2、投标报价书

3.3、法定代表人身份证明

3.4、授权委托书

3.5、报价清单

3.6、承诺书

3.7、投入本工程主要人员名单

3.8、投入本工程主要施工小型机具

3.9、投标人资格审查资料

## 三、招标需求

### （一）工程量清单

1.1、详见附件《报价清单》。

### （二）投标报价

2.1、投标人必须填报工程量清单附表中各项单价、合价和投标报价汇总。报价应充分考虑劳务分包所涉及的一切因素，结算时不得以任何理由要求价格的调整。

2.2、项目内容包含：人工（含商业险、福利费、加班费等）、管理费、简易工具采购使用费、劳保用品费等及税金。

2.3、税率由招标人在清单中规定，投标人必须及时按照招标文件规定提供合法合规的与结算金额等值的普通发票。

2.4、只允许一个报价，不接受投标报价修正函。

2.5、勘察现场和图纸研究：投标人应认真对现场进行勘查和研究图纸，对工程的地理位置、周围环境、施工现场情况及工作内容和工程量进行综合考虑，作出自己的判断结论和估价，并考虑在投标报价中，中标后不得再以没有进行现场勘察或对图纸不了解等原因调整单价，或提出索赔（包括工期和价格）要求。

以上各项费用应分摊在《工程量清单》每项单价中，合同单价为固定单价，不予调整。

2.6、安全措施费。安全措施用品由投标人配备，交与投标人所属班组使用管理，安全用品的使用应符合国家及招标人安全监管部门的规定。

### （三）质量要求

3.1、中标人应配备相应的质量检查工具、与承包工程内容相适应的验收标准、规范等。

3.2、中标人在施工过程中严格执行国家、行业、地方在建设工程中相关的法律、法规、验收标准及规范。

3.3、每道工序（检验批）施工完成后，根据设计图纸、验收标准及规范等进行自检，自检合格后报招标人复验合格后才允许转序施工。

3.4、杜绝发生任何质量事故。如发生质量事故或由质量事故引起的安全事故，按国家、行业、地方相关的制度按责任处理，费用自理，并承担由此给招标人带来的影响与损失。

### （四）安全生产要求

4.1、项目安全文明设施严格按照招标人《安全文明施工标准化图册》及项目所在地建设主管部门要求实施，劳务分包安全文明设施是招标人配置，劳务人员不得破坏或拆除等。安全劳保用品正确佩戴。

4.2、本工程安全目标除满足招标文件要求外，杜绝发生生产安全事故。

4.3、中标人应严格按照安全管理规定，定期对员工进行安全培训，并定期巡查安全执行情况，杜绝发生任何安全事故。如发生员工自身安全事故或未按招标方安全管理要求引起的安全事故，按国家、行业、地方相关的制度按责任处理，费用自理，并承担由此给招标人带来的影响与损失。

### （五）文明施工要求

5.1、按国家、行业、地方建设行政管理部门及监理单位、建设单位、招标人有关规定执行。

### （六）计量与付款

6.1、计量

按实际发生的经招标人认可的有效工程量结算。中标人不得以工程进度抢工或工期延误、材料价格浮动、法定节假日加班、工程量增减等一切因素影响而要求招标人变更合同价。对于因设计变更而新增项目，合同内有相同子目的，执行原合同相同子目单价，合同内有类似子目的，参照类似子目单价，合同内没有的，由双方共同商定，但不得高于原合同单价水平及市场同类工程价格。

6.2、结算与付款

付款方式：无预付款，按中标人承诺方式付款。

中标人必须先提供与结算金额等额、内容一致、合法有效的普通发票后方可付款，否则招标人将拒绝支付。一切税费由中标人自行承担。

评标办法和标准

综合评估法：即评标委员会根据招标文件的要求，对投标人的商务标、技术标进行综合评审后。计算分数时，保留小数点后二位，第三位四舍五入。得分相同时，技术标得分高的优先。

评分标准

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标总报价 | 60 | 1：当招标人设置最高投标限价时，投标单位的投标报价高于最高投标限价时，本项得分为0分。 2：当招标人设置最高投标限价时，投标单位的投标报价低于最高投标限价或招标人未设立最高限价，按如下标准计算本项得分： 2.1：标底价的确定:招标前有标底价的以批准的价格作为标底价，没有作标底价的以投标单位的算术平均值的0.9作为标底价。 2.2：投标价=标底价，50分，高于标底价1%，扣1分，以此类推；低于标底价1%,加1分，以此类推；低于标底价10%以上，每低1%扣2分。 |
| 二 | 施工方案 | 25 | 施工方案与技术措施要有合理性、针对性，工程进度及工程施工重难点要有合理的保证措施。 1、确保工程质量的技术组织措施（10分） 评审依据：（1）质量技术管理班子和制度； （2）质量技术保证措施、自控体系。 得分标准： ①根据评审依据，合理配备施工队伍、制度和体系内容全面、要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的得 10分； ②内容完整、有针对性但无要点或要点不突出，符合项目实施要求的得 6分； ③内容简单，未针对本项目、提供不全的得 3 分； ④未提供的不得分。 2、安全文明施工（3分） 评审依据：（1）安全施工：安全管理人员、安全生产管理制度，各项工序安全技术措施、安全技术标准、安全保障措施； （2）文明施工：现场文明施工计划、环境保护措施。 得分标准： ①根据评审依据，内容全面完整、科学合理，符合实际且满足有关安全技术标准要求，利于项目实施的得3分； ②内容完整、有针对性，符合项目实施要求，但具体细节有待完善的得 2分； ③内容简单，未针对本项目、提供不全的得 1 分； ④未提供的不得分。 3、工程进度保证措施（3 分） 评审依据：（1）施工进度计划，施工总进度表或施工网络图； （2）工期保障措施、管理制度。 得分标准： ①根据评审依据，施工计划完整合理，符合实际施工要求，能科学安排生产各要素和工序衔接，并严格落实相关制度的得3 分； ②施工计划完整，符合实际施工要求，但具体细节有待完善的得2 分； ③内容不完善，未针对本项目、提供不全的得1 分； ④未提供的不得分。 4、工程施工的重点和难点及保证措施（4分） 评审依据：工程施工的重点和难点及保证措施。 得分标准：①根据评审依据，针对本工程特点、阐述明确清晰、解决方法科学合理， 切实可行的得4 分； ②未抓住本项目工程关键重难点，措施有待完善的得3 分； ③内容不完整，未针对本项目、提供不全的2分； ④未提供的不得分。 |
|  | 质保期限 | 5 | 结合投标人承诺的质保期限（格式自拟），评标委员会进行综合打分 一般：0分 良好：2分 优秀：5分 |
|  | 付款方式 | 5 | 结合投标人承诺的付款方式（格式自拟），评标委员会进行综合打分 一般：0分 良好：2分 优秀： 5分 |
|  | 工程业绩 | 5 | 自 2020 年 1 月 1 日至今，供应商承担过类似项目，每提供一项得2.5 分，本项满分5 分。 注：须同时提供施工合同，竣工验收报告，时间以施工合同签订时间为准。如以上证明材料不能完整或不能充分反映相关评审因素，另须提供能够完整或能充分反映相关评审因素的有效证明材料（如业绩施工合同采购人出具的明示评审因素的证明材料）。。 |

## 五、投标文件格式

安徽工业技术创新研究院

空置及改造房间门窗采购项目

招标编号：

投

标

文

件

投标人（盖单位章）：

2024年   月   日

### 投标文件清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价书 |  |
| 2 | 法定代表人身份证明 |  |
| 3 | 授权委托书 |  |
| 4 | 报价清单 |  |
| 5 | 投标人资格审查资料 |  |
| 6 | 施工方案 |  |

### （一）投标报价书

：

１．我方已仔细研究了                      （项目名称）           （标段名称） 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                    元（小写：￥       元，四舍五入后保留小数点两位，含税、发票）的投标总报价，工期            ，按合同文本约定实施和完成 劳务派遣 工作内容，修补工程中的任何缺陷，质量达到招标文件要求，安全达到招标文件要求。

２．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

4． 如我方中标：

（１）同意招标文件中的合同条款，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（２）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（３）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金及低价风险金（若有）；

（４）按招标文件中的合同技术条款施工，并考虑设计变更带来的风险等因素，我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或签章）

地址：

电　话：

传　真：

邮  箱：

年        月      日

### （二）法定代表人身份证明

投标人名称：                                    .

单位性质：                                      .

地址：                                          .

成立时间：               年        月         日

经营期限：

姓名：               身份证号：

性别：        年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：           （盖单位章）

年       月       日

### （三）授权委托书

本人          （姓名），身份证号：                 系             （投标人名称）的法定代表人，现委托                  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）投标文件、签订合同、代表我方负责本合同的实施和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

上述委托期限： 自本标段开标之日起，至本标段合同履行完毕止  。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人（拟投入班组长）：               （签字或签章）

身份证号码：

班组长联系电话：

年       月       日

### （四）报价清单

（详见后附表）

### 投入本工程主要名单

### 工程施工方案

### 投标人资格审查资料

投标人营业执照、资质证书（如有）、业绩、获奖证书或证明材料(如有)、涉及评标的所有材料等。

### （九）投标人近三年内，在经营活动中无重大违法违规及失信记录声明

安徽工业技术创新研究院：

本公司参与              项目招标活动，本公司郑重声明：我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法违规及失信行为记录：无因违法经营受到刑事处罚；无因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、5000元以上罚款等行政处罚；无因我方违约导致合同解除情形；不存在虚开普通发票行为。

若本公司故意隐瞒以上情形，本公司愿意承担由此产生的一切法律后果，包括但不限于取消本公司中标资格，没收投标保证金；解除因本次招标签订的采购合同，没收履约保证金及承担违约责任；记入贵公司供应商不良行为记录等一切法律后果。

特此声明。

声明人：（单位盖章)

年   月  日

（十）合同范本

合同编号

签证编号

安   徽   省

小型建筑安装工程承包合同

发包方（建设单位）： 安徽工业技术创新研究院

承包方（施工单位）：    *****************

工   程   名   称： ***************************

签   订   日   期：          年      月     日

发包方：安徽工业技术创新研究院  （以下简称甲方）

承包方：    ******************     （以下简称乙方）

为了明确责任、按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和国民法典》和国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

第一条    工程概况

一、工程名称：    ******************

二、工程地点：      安徽工业技术创新研究院园区内

三、工程范围和内容：      招标文件要求所有内容

四、工程总造价：    **********（¥：************元）

五、质量等级：                 合格

六、工    期：                  ***天

第二条    承包方式

本工程采取下列第 4 项方式承包。

1、按施工图纸预算加签证、加政策性调整结算；

2、包工不包料；

3、按实结算；

4、合同价+签证。

第三条   价款支付与结算

一、开工前，甲方应按建安合同价款的  0  %预付工程备料款；

二、包工不包料的工程，按工程工资及费用总金额  0  %预付；

三、工程完工验收合格并经结算审核后，一次性付至结算审核价的97%，余3%质保金，待质保期满后无息退还。质量保证金退还：两年内未出现质量问题，质保到期后一周内无息返还 100%质保金。

四、结算依据：合同及招投标文件、工程联系单、工程变更单及签证、竣工验收表。

第四条   工程变更

本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，需办理工程联系单、工程变更单等相关手续后，方可实施。

第五条    工程验收

### 一、本工程以施工图纸、作法说明和现行的施工及验收规范为质量评定验收标准。

### 二、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

### 三、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方需提前一天通知甲方所需验收的内容，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予以顺延。

### 四、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

### 五、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_5_日内组织验收，并办理验收、移交手续。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

第六条    保修条件及期限

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

第七条    双方责任

甲方：

一、工程开工前，应交给乙方施工图纸   份，地质勘察报告    份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审；

二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作；

三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；

四、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备；

乙方：

一、根据甲方按合同提供的建设工程，文件、图纸、资料和有关规定等、及时编制施工方案、做好各项施工准备工作；

二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路材料堆放位置；

三、及时向施工甲方提出开工通知书，施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收报告；竣工验收报告；施工材料进场前须甲方确认后方可使用。

四、严格按照施工图和技术说明书进行施工、确保工程质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收。

五、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好现场。

六、建筑垃圾及多余土方运至岛外政府指定场所。

七、乙方应于竣工验收通过 3 日内免费提交按中国科学院档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料，其中纸质版原件1套，电子版 1套。

第八条    违约责任

乙方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的。按本合同中第九条工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

甲方的责任：

一、按照合同规定履行自己应负的责任。项目一经验收，不以任何理由拖欠工程款。

二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

第九条    工程结算

一、工程竣工验收合格后，工程竣工资料应及时移交发包人，若资料不全，发包人有权拒绝接收。工程竣工资料齐全后，提交发包人结算资料办理结算。若工程发生签证，应委托造价咨询单位进行审核，工程结算总造价以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为依据。

二、关于变更估价的约定:

1、 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价（招标控制价）相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价（招标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价（招标控制价）相应子目单价的 30%（含 30%）的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价（招标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价；

(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据；

2、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本章节前一条目计算；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

（5）工期实际发生拖延的，措施费不予调整。

3、由于材料价格的上涨或下降，产生的差价额按以下原则进行计算：

执行工程所在地政府正式发布文件相关规定，但工程拖延工期的，差价不予调整。

第十条    安全文明施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用。

乙方应文明施工，按照《建筑工程施工现场管理规定》加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。同时应遵守安徽工业技术创新研究院的相关管理规定。

第十一条    附   则

一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更文件、洽商记录、会议纪要、以及资料图表等，也是本合同的组成部分。

二、甲方指定   *****  为工地代表

乙方指定   ****** 为工地代表

三、本合同未尽事宜，按《《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家及省颁发的有关文件精神，由双方另订补充协议；

四、本合同经双方签字盖章后生效；

五、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成可由双方业务主管部门先行调解。调解不成时，按以下第  2  项方式解决；

1、和经济合同仲裁机关申请仲裁；

2、向人民法院起诉；

3、本合同一式 肆 份。甲方叁 份，乙方 壹 份。

| 甲方(章) | 乙方(章) |
| --- | --- |
| 名称 | 安徽工业技术创新研究院 | 名称 | ************* |
| 地址 | 合肥市长江西路2221号 | 地址 |  |
| 代理人(签字) |  | 代理人(签字) |  |
| 电话 | 0551-65393656 | 电话 |  |
| 开户行 | 徽商银行合肥高新区支行 | 开户行 |  |
| 帐号 | 1020801021000105807 | 帐号 |  |
| 税号 | 123400007935568843 | 税号 |  |
| 邮编 | 230088 | 邮编 |  |

附件：投标报价表、材料品牌表

# Text boxes

安徽省工商行政管理局

安徽省建设厅

监制